|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 16/05/2017 | Samuel Rocha Costa | Definição do Plano de Gerenciamento do Escopo. |
|  |  |  |  |

Sumário

[1 Objetivo do Plano de gerenciamento do es](#_Toc420866461)copo [2](#_Toc420866461)

[2 Metodos para gerenciamento de requisitos 2](#_Toc420866462)

3 [METODO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 3](#_Toc420866464)

4Processos de Escopo [3](#_Toc420866465)

5 Criar a EAP……………………………………………....………………………3

6 Validadar e controlar o escopo……………………...……………….3

# Objetivo do Plano de Gerenciamento do Escopo

Este documento apresenta o plano de como serão obtidos os desejos, necessidades e expectativas em relação a este projeto. Quais ferramentas, técnicas e artefatos serão utilizados para determinar o que deve ser abordado pelo projeto ou não.

# Métodos de Gerenciamento de Requisitos

# Método de Coleta de Requisitos

Para coletar os requisitos, serão utilizados os conhecimentos da equipe de desenvolvimento e entrevista a possíveis interessados do software.

# Documento Padronizados de Requisitos

Todos os requisitos deverão ter números de identificação e estarão armazenados dentro de um único documento (Documento de Requisitos), as versões do arquivo estarão descritas no interior dele na sessão “Controle de Versões”.

# Processo de Gerenciamento e Priorização de Requisitos

Caso no decorrer no projeto, algum requisito não possa ser atendido, ou novos requisitos possam surgir por qualquer motivo, esse motivo deverá ser discutido pelos membros da equipe e o patrocinador do projeto, e após essa decisão, caso deva ser feita uma mudança nos requisitos, a mudança deverá ser estudada de acordo com o seu impacto.

# Método de Gerenciamento de Escopo

Para que a expectativa dos requisitos seja atendida, será necessário construir matrizes de rastreabilidade, e também validar os requisitos, para que antes da implementação os requisitos a serem construídos já sejam acordados e que eles possam ser rastreáveis ao longo do ciclo de vida do projeto.

# Processos de Escopo

O escopo será feito com base nos requisitos documentados, com apoio de referencias técnicas e na avaliação dos integrantes do grupo de viabilidade de atendimento aos requisitos.

# Documentos Padronizados de Escopo

A declaração do escopo do trabalho, irá mostrar detalhes do que será atendido ou não pelo Vigia Escolar, bem como as restrições e premissas do projeto.

A Declaração de escopo, será identificada pelo arquivo “ Escopo do Projeto”, onde nela constará as versões do arquivo.

# Criar a EAP

No controle da evolução do projeto, a EAP será divida em pacotes de trabalho, no qual consistem em:

* 1. – Planejamento
  2. – Gerenciar Requisitos
  3. – Gerenciar Projeto
  4. – Implementação

# Validar e Controlar e Escopo

A aprovação e validação do escopo deve ser feita pelos integrantes da equipe e pelo patrocinador do projeto.