Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	12/05/2017	João Pedro Salgado	Definição do Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas.

Sumário

1	Objetivo do Plano de gerenciamento das partes interessadas	2
2	Processos de gerenciamento das partes interessadas	2
3	Gerenciar o engajamento das partes interessadas	3
4	Controle das partes interessadas	3
5 COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS………………………3
6 Aprovação………………………………………………...…………………….3

# Objetivo do Plano de gerenciamento das partes interessadas

O propósito deste documento será identificar as pessoas/instituições responsáveis no projeto que tenham responsabilidades a serem analisadas e que poderão causar um impacto futuro no projeto, estabelecendo também estratégias eficazes nas decisões e execução do projeto.

# Processos de gerenciamento das partes interessadas
Identificação das pessoas/instituições interessadas que podem impactar em uma atividade, decisão ou resultado.

Parte Interessada	Ocupação	Função	E-mail	Telefone
João Pedro Salgado	Discente	Gerente de Projeto	salgadojoaopedro@hotmail.com	2323-551
Prof.Gilmar	Docente	Patrocinador	gilmarxxx@hotmail.com	1222-111
Samuel Costa	Discente	Arquiteto de Software	samuelxxx@gmail.com	1222-665
Lucas Botosso	Discente	Analista de Requisitos	lucas212@hotmail.com	1515-231
Erick	Discente	Desenvolvedor	ericasda@hotmail.com	5515-111
Joao Silva	Discente	Analista de testes	joaoas@gmail.com	123-1231

# Gerenciar o engajamento das partes interessadas
O nível de engajamento atual, desejado, impacto e resultado esperado das partes interessadas devem ser listados abaixo conforme a tabela. Reuniões devem ser feitas com especialistas e a equipe do projeto para definir os níveis de engajamento requeridos de todas as partes interessadas.

Nível de Engajamento	Descrição
Desinformado	Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais
Resistente	Ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente à mudança.
Neutro	Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste.
Dá apoio	Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança.
Desinformado	Ciente do projeto e dos impactos potenciais e ativamente engajado em garantir o êxito do projeto.

Parte interessada	Engajamento Atual	Engajamento Esperado	Impacto	Resultados Esperados
Gerente de Projeto	Lidera	Lidera	Favorável	Estabelecer reuniões para criar estratégias constantes para o projeto
Analista de Requisitos	Neutro	Dá apoio	Contrário	Estabelecer reuniões para definir requisitos que foram validados.
Patrocinador	Neutro	Dá apoio	Contrário	Estabelece quais artefatos estarão validados no projeto
Arquiteto de Software	Dá apoio	Dá apoio	Favorável	Estabelecer reuniões para criar estratégias constantes para o projeto
Desenvolvedor	Neutro	Dá apoio	Favorável	Realiza a construção dos artefatos especificados pelo Analista de Requisitos
Analista de Teste	Neutro	Dá apoio	Favorável	Realiza Teste de acordo com a construção feita pelo desenvolvedor e verifica através de documentos gerados pelo artefato.

# Controle das Partes Interessadas

Reuniões Semanais devem ser realizadas para verificar artefatos do projeto para verificar:
- Analisar objetivos do projeto se estão em relação com a especificação
- Analisar níveis de partes interessadas para o projeto que o tornam importantes para o sucesso e estabelecer novas estratégias.
- Identificar o andamento do engajamento das partes interessadas no projeto.
- Identificar se existem problemas de relacionamento ou de engajamento entre a equipe do projeto;
- Analisar custos de cada parte interessada no engajamento de suas atividades;
- Avaliar os problemas, suas causas e verificar se não estão atreladas com resistência de alguma parte interessada.

# Comunicação entre as Partes Interessadas:

Informações sobre as comunicações realizadas entre as partes interessadas são descritas contento suas informações associadas:

Descrição	Meio de Comunicação	Armazenamento	Idioma	Período
Comunicação entre Equipe	E-mail, Telefone	Realizado dentro da ferramenta	Português	Frequentemente
Compartilhamento de Artefatos	Github	Realizado dentro da ferramenta	Português	Frequentemente
Compartilhamento de Arquivos	E-mail	Realizado dentro da Ferramenta	Português	Frequentemente
Reunião de Estratégias	Presencial	Realizado dentro / de Documentos oficiais	Português	Semanalmente
Reunião de Negocios	Presencial	Realizado dentro da Ferramenta	Português	Frequentemente

# Aprovação:

A aprovação dos artefatos deve ser realizada por meio eletrônico especificando cada artefato relatado nessa seção.

Eu, João Pedro Salgado

Através dessa mensagem como Gerente de Projeto,
está aprovada a criação deste artefato realizada para as partes interessadas desse projeto.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto	João Pedro Salgado	12/05/2017